附件3

海关1套租赁房装修项目施工

合

同

甲方（全称）：

乙方（全称）：

签订日期：   年   月     日

# 合同条款

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海关1套租赁房装修项目的工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条：工程概况

1.工程名称：海关1套租赁房装修项目。

2.工程地点：河池市金城江区上任安置点。

3.工程内容及规模：海关1套租赁房装修项目工程建筑装饰装修、水电安装。

4.工程范围：对海关租赁上任悦府小区1套总建筑面积为105.33平方米（三房户型）毛坯房套进行建筑装饰装修、水电安装等。房屋装修规格标准不低于同楼栋正在进行装修的50套人才引进公寓宿舍（装修设计及规格详见附件2一人才公寓户型装修图设计及施工说明），并在此基础上全屋加装房屋内基本照明、防盗网（全部外窗）、全屋窗帘、厨房吊顶、厨房基础台面、阳台晾衣架、浴室吊顶及浴室洗漱台、浴室花洒、双卫马桶。

5.承包方式：双方商定采取下列第（1）种承包方式。

（1）乙方包工包料；

（2）乙方包工包基础施工材料；

（3）乙方包工、甲方包料。

6.施工中，双方如变更设计或增减施工项目的，变更部分的工程款按实际发生另计。

第二条：合同工期

计划开始工作日期：      年      月     日。

计划开始现场施工日期：       年      月      日。

计划竣工日期：      年     月      日。

工期总日历天数：60天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。若施工所在地存在关于周末或节假日不允许施工的规定，工期应顺延。

第三条：质量标准

工程质量标准：符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

第四条：签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）   （¥      元）。其中税金为¥    元，税率按     计算。

乙方指定的开户银行及银行账户：

单位名称：

开户银行：

账    号：

2.合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：     /    。

第五条：甲方义务

1.提供施工期间的水源、电源，费用由乙方负责。

2.不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

3.负责协调邻里之间的关系，否则由此造成的工期延误由甲方承担。

4.负责办理物业部门的开工手续。

5.参与工程施工的监督，负责材料进场、竣工验收。

第六条：乙方义务

- 制定并组织落实施工进度计划。

- 遵守政府和有关主管部门对施工现场的一切规定和要求，如施工噪音和安全生产等管理规定，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

- 应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施（此项费用已计入合同价），消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- 乙方应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

- 发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

- 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施。

- 对已进场的材料设备负照管责任。对已竣工工程在未正式向甲方交付之前，应负责工程成品保护工作，直至工程验收后移交。

- 负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

- 工程竣工资料整理组卷，相关费用已计入合同价。

- 服从甲方现场管理。

- 工程所需政府部门的相关手续的办理。

12施工中严格执行安全施工操作规范及相关施工质量标准，按期保质完成工程。

13.保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；负责现场成品保护，如有损坏照价赔偿。

第七条：工期变更

对以下原因造成竣工日期延误，工期应顺延

1.工程项目增加和设计变更。

2.停电、停水等不可抗力因素影响。

3.甲方未能按合同约定提供施工图纸、施工场地、施工条件的。

4.甲方无故不验收或怠于验收的。

5.其它可顺延的情况。

第八条：工程变更

甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方应根据变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等制作《施工变更签证单》,并提交甲方。甲方应在收到变更单后两天内做出签字答复。

第九条：工程质量及验收

1.本工程质量以国家的相关质量检验标准为依据。

2.中间工程及隐蔽工程验收

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程或中间工程的检查与验收手续。乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续；如甲方在收到乙方通知后，无故不参加验收的，乙方可自行验收，甲方应对乙方的验收结果予以认可。

3.工程竣工验收

甲、乙双方应及时办理工程竣工验收手续。乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续；如甲方在收到乙方通知后，无故不参加验收的，乙方可自行验收，甲方应对乙方的验收结果予以认可。

5.甲方支付完毕全部工程尾款后，甲、乙双方签署《工程保修单》,双方凭保修单实行保修，工程保修日从工程竣工验收合格之日起算。

一

第十条：安全施工

1.甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求。主要包括电气线路、自来水管道畅通、合格。符合正常施工的各项条件。乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。

2.施工中凡涉及改变房屋结构、拆改承重墙及加大楼(地)面荷载的情况，由甲方负责向物业管理部门提出申请，经所在地建设行政主管部门批准生效方能施工。

3.厨房、卫生间防水工程项目，非乙方原因发生渗漏的，乙方不承担责任。

第十一条：工程款支付及结算：

第一次：首期款(全部地砖铺设完成后)，支付已完成工程量的80%进度款。

第二次：中期款(全部完成后)，支付整个工程的80%进度款。

第三次：尾款(经第三方审核通过后)，支付总价97%的进度款，剩余3%作为质量保证金，2年后工程无质量问题则予以退还。

甲方向乙方支付工程进度款时，乙方向甲方开具等额增值税发票。

第十二条：违约责任

1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，相应施工工期给予顺延。合同签订后90日仍不能开工的，乙方可以解除合同，甲方应赔偿乙方合同金额5%的违约金。

2.乙方按照约定已完成相应施工进度并提交请款材料的，甲方应在14日内完成进度款的支付。甲方未按照约定支付，乙方可以暂停施工，并向甲方发出按照约定支付进度价款的通知，经乙方催告，甲方28日仍未按照约定支付工程进度价款的，乙方可以解除合同，合同解除的，按照已完成工程量100%结算，并支付合同金额5%的违约金。

3.项目具备开工条件且甲方已通知进场施工，由于乙方原因导致项目自通知之日起15日未能开工的，可能导致项目不能按时竣工验收的，甲方有权解除合同，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失，损失金额按合同总价的5%支付。

4.项目施工过程中，由于乙方窝工或者其他原因无故拖延施工进度，可能导致项目不能按时竣工验收的，经甲方发函催告仍不整改的，甲方可以解除合同，已施工部分按照工程量80%结算。

5.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款0.3‰的违约金，违约金上限为合同总价的5%。

6.乙方不能按合同约定质量标准竣工的，按合同价款的3%作为违约金支付发包人，并赔偿由此给发包人带来的直接和间接损失。

7.工程未办理验收手续，甲方不得入住。甲方提前人住(包括搬入家具)或擅自动用工程成品造成无法验收的，因此造成的一切损失由甲方负责赔偿，并视为工程已验收合格。

第十三条：合同的变更和解除

1.合同签订后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容应经协商一致后，重新签订补充协议；如一方要解除合同的，应以书面形式提出来，经双方协商同意，并结清相关款项(包括但不限于工程款、违约金、赔偿金等)后，办理合同解除手续。

2.无合同约定或法定情况，任何一方擅自解除合同，须支付另一方合同总价款20%的违约金。

第十四条：争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的。

可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十五条：承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

第十六条：订立时间及地点

1.本合同于年  月  日订立。

2.本合同在项目所在地广西壮族自治区河池市订立。

第十七条：其他约定

由于承包方原因造成的工期延误，项目的监理、检测及其他服务费用增加或是因此造成发包方的违约责任支出的费用由承包方负责，相关费用从工程费用中扣除。

第十八条：合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字盖章生效。

第十九条：合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其 委托代理人（签字）： | 法定代表人或其 委托代理人（签字）： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

## 附件1：

## 工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工程的质量负责，分包不免除工程总承包单位对其承包的全部建设工程所负的质量责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、 房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：            。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；

7．其他项目保修期限约定如下：         。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月（最长不超过24 个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起14天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起5天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：	     。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人（公章）： | 承包人（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件2：

安全生产合同

为在海关1套租赁房装修项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，    (以下简称“发包人”)与     (以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:

1.发包人职责

1.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

1.2 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

1.3 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即:同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

1.4 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.5 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

2.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、住建部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.2 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度（该制度必须结合发包人制定的安全管理办法明确处罚条款），配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.3 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按合同专用条款的要求配备安全专职人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

2.4 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

2.5 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

2.6 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

2.7 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

2.8 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

2.9 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

2.10 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本协议书一式4 份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执4份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖公章且在发包人收到承包人提供履约担保后生效，全部工程竣工验收交付后失效。

| 发包人(盖章)： | 承包人(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权代理人(签字或盖章)： | 法定代表人或 授权代理人(签字或盖章)： |
| 经 办 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 社会信用代码： | 社会信用代码： |
| 日期： 年 月 日 |  |

附件3：

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，    （以下简称:发包人）为一方与另一方    （以下称承包人），特订立如下合同。

1.双方的权利和义务

（1）严格遵守党和国家有关法律法规及住房和城乡建设部部的有关规定。

（2）严格执行海关1套租赁房装修项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由业主或个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

3.承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由业主单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议住房和城乡建设部给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期限为双方签署之日起至勘察合同失效日止。

7.本合同作为海关1套租赁房装修工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方代表签字、加盖公章后生效。

8.本协议书一式4份，均具有同等法律效力，发包人执2份，乙方执2份。

| 发包人(盖章)： | 承包人(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权代理人(签字或盖章)： | 法定代表人或 授权代理人(签字或盖章)： |
| 经办人： | 联系人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 社会信用代码： | 社会信用代码： |
| 日期： 年 月 日 |  |